## Slide 1: Порядок согласования мероприятий по капитальному ремонту подведомственных ОУ

## Slide 2: Порядок согласования мероприятий по капитальному ремонту подведомственных ОУ
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018).
2. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 13.12.2017) «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».
3. Приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
4. Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 604-п (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий государственным автономным и бюджетным учреждениям Тюменской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
5. Распоряжение Правительств Тюменской области от 10.02.2016 № 104-рп «О капитальном ремонте объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Тюменской области».
Нормативно-правовое регулирование

## Slide 3: Порядок согласования мероприятий по капитальному ремонту подведомственных ОУ
Необходимость разработки проектной документации регламентирована пунктом 12.2. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
«В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства».
В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Кодекса «Работы по договорам о подготовке проектной документации должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций».
Пунктом 5 статьи 48 Кодекса установлено, что «застройщик вправе выполнить подготовку проектной документации самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на подготовку проектной документации».
Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора подряда на подготовку проектной документации), результатов инженерных изысканий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка

## Slide 4: Порядок согласования мероприятий по капитальному ремонту подведомственных ОУ
Подготовка проектной документации
За счет субсидии ДОН ТО, предусмотренной ОУ в рамках постановления Правительства ТО № 604-п:
решение о предоставлении субсидии принимается в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на вышеуказанные цели в государственной программе Тюменской области, либо выделенных учреждению уполномоченным органом
За счет экономии средств по итогам исполнения государственного задания или внебюджетных источников ОУ
решение о подготовке проектной документации принимается руководителем ОУ по согласованию с ДОН ТО
Подготовка задания на проектирование

## Slide 5: Порядок согласования мероприятий по капитальному ремонту подведомственных ОУ
Проектирование
(распоряжение Правительства Тюменской области от 10.02.2016 № 104-рп
ДОН ТО принимает решение о предоставлении государственному учреждению субсидии, заключает соглашение о предоставлении субсидии
ГОУ осуществляет подготовку пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости проведения капитального ремонта, и задания на осуществление работ по капитальному ремонту по форме согласно приложению № 1 к распоряжению и направляет их в ДОН ТО
Согласование ДОН ТО пояснительной записки и задания (3 дня), направление в ГОУ
ГОУ направляет пояснительную записку и задание в ГКУ ТО «УКС» (1 день)
ГКУ ТО «УКС» обеспечивает составление дефектной ведомости (ведомости объемов работ) и задания на проектирование по форме согласно приложению № 2 к распоряжению № 104-рп, на основании которого готовит расчет начальной (максимальной) цены контракта на разработку проектной документации или отдельных разделов проектной документации (15 дней) и направляет в ДОН
ДОН ТО направляет документы в ГОУ для организации закупки за счет экономии средств по итогам исполнения государственного задания или внебюджетных источников
ГОУ - проведение закупки, заключение договора, проектирование
ГОУ – направление проектной документации в ГКУ ТО «УКС» на проверку (15 дней)
ГОУ – направление проектной документации в ГАУ ТО «УГЭППД» на проверку (30 дней)
ГОУ – направление проектной документации в ГКУ ТО «УКС» для расчета НМЦК (10дней)

## Slide 6: Порядок согласования мероприятий по капитальному ремонту подведомственных ОУ
Капитальный ремонт
(распоряжение Правительства Тюменской области от 10.02.2016 № 104-рп
ГОУ - проведение закупки, заключение договора на СМР, заключение договора на строительный контроль с ГКУ ТО «УКС», выполнение работ
ГОУ, ГКУ ТО «УКС» - Приёмка результатов выполненных работ
ДОН ТО принимает решение о предоставлении государственному учреждению субсидии, заключает соглашение о предоставлении субсидии
ДОН ТО направляет документы в ГОУ для организации закупки за счет экономии средств по итогам исполнения ГЗ или внебюджетных источников ОУ
ДОН ТО - получение НМЦК на выполнение работ
В целях своевременного планирования и формирования бюджета на следующий финансовый год необходимо завершение работ по разработке проектной документации до 10 июня текущего финансового года.

## Slide 7: Порядок согласования мероприятий по капитальному ремонту подведомственных ОУ
Перечень документов, направляемых на проверку достоверности сметной стоимости в государственную экспертизу
(постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427
1. Заявление на имя руководителя ГАУ ТО «УГЭПД» о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости, подписанное застройщиком (техническим заказчиком) по форме №1.
2. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах.
3. Доверенность на право представления интересов застройщика (технического заказчика) (если заявитель не является застройщиком (техническим заказчиком)), по прилагаемому образцу
4. Решение по объекту капитального строительства государственной собственности ТО - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности ТО, принятое в установленном порядке (государственная программа Тюменской области, соглашение о предоставлении субсидии).
5. Письмо на имя руководителя ГАУ ТО «УГЭПД» о предполагаемых источниках финансирования и подтверждении стоимости строительства объекта капитального строительства:
в отношении объектов капитального строительства государственной собственности ТО - письмо, подписанное директором Департамента (в случае отсутствия решений, указанных в пункте 4, а также в случае превышения сметной стоимости объекта капитального строительства, установленной соответствующим решением) по прилагаемому образцу.
6. Решение согласно требованиям подпункта «и» пункта 8 Положения - в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа капитального ремонта объекта капитального строительства.
7. Смета на капитальный ремонт, согласованная на предмет установления предполагаемой (предельной) стоимости капитального ремонта директором ДОН ТО по прилагаемому образцу.
8. Акт технического осмотра объекта капитального строительства, соответствующий требованиям подпункта «в» пункта 8(2) Положения и ГОСТ31937-2011.
9. Дефектная ведомость, соответствующая требованиям подпункта «г» пункта 8(2) Положения по прилагаемому образцу (рекомендуемый).
10. Иные разделы проектной документации (помимо сметной документации) - в случае если на основании задания застройщика или технического заказчика осуществлена подготовка иных разделов проектной документации.
Вся документация представляется в электронном виде в формате, отвечающем требованиям Приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.